	[image: image1.png]



	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


	
	ЈКП

	   T      ПЛИФИКАЦИЈА

	сремска митровица

	Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



МОДЕЛ УГОВОРА

ЈКП „Топлификација “, Сремска Митровица, Змај Јовина 26, 
Кога  заступа директор Славко Сладојевић , 
 (у даљем тексту: Наручилац)

и

 (Назив привредног субјекта)

__________________________________________________

(Адреса привредног субјекта)

__________________________________________________

(Лице овлашћено за потписивање уговора)

(у даљем тексту: Привредни субјекат)
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

__________________________________________________

__________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно

	Подаци о Наручиоцу:
	Подаци о Привредном субјекту:

	ПИБ: 100791738      
	ПИБ: ______________________________ (попунити)

	Матични број: 08198969
	Матични број:______________________ (попунити)

	Број рачуна: 325-9500600043091-78 Војвођанска Банка 
	Број рачуна:______________________ (попунити)


Члан 1.
Предмет овог уговора је – Реконструкција топловода – огранак ОШ Ј.Поповић, број ЈН 5/2022, за потребе Наручиоца, који је Наручилац доделио Привредном субјекту на основу претходно спроведеног отвореног поступка јавне набавке, број 5/2022 у свему на основу усвојене понуде Привредног субјекта број ______ од __.__.2022. године и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.  
Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из техничке спецификације, а иста износи: 
 __________________ динара.

Словима:  _________________________________________________.  

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Привредног субјекта (транспорт, достава, осигурање, царина и други трошкови), а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца. 
Све трошкове обезбеђивања воде и електричне енергије неопходне за извођење радова на градилишту сноси Привредни субјекат. 

Члан 3.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати тако да мора бити мања од 15 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора (Чл.160. закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.91/2019))

Стварна и коначна вредност испоручених добара и изведених радова, утврдиће се према стварно испорученим, изведеним, у грађевинској књизи овереним количинама и јединичним ценама из понуде.

Члан 4.

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених добара и радова вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама. 


Непредвиђени и накнадни радови ће се реализовати по посебној понуди у складу са законом.

Члан 5.
Вредност изведених радова по овом уговору плаћаће се на основу привремених и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа. 

Привредни субјекат доставља Наручиоцу привремене и окончану ситуацију у 6 (шест) примерака.

Привредни субјекат испоставља привремене ситуације за изведене радове у року од 3 /три/ дана од последњег дана у месецу у ком су изведени радови.

Овера ситуације од стране надзорног органа или враћање неоверене ситуације Привредном субјекту, уз навођење разлога у писаној форми, вршиће се у року од 7 /седам/ дана од пријема ситуације.

Плаћање по овереним привременим и окончаној ситуацији извршиће се у року до 45 (четрдесетпет) дана од  дана када је ситуација, одобрена од надзорног органа,  достављена Наручиоцу.
Окончана ситуација сачињава се након сачињавања записника о квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји изведених радова.
Члан 6.
Рок за извођења радова je _________ (не може бити дужи од 30 радних дана) од дана увођења Привредног субјекта у посао. Привредни субјекат се уводи у посао предајом пројектне документације и дозволе надлежног органа којом се одобрава извођење радова а које обезбеђује Наручилац.

Рок за завршетак  радова се продужава на захтев Привредног субјекта:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Привредног субјекта;


- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе“; 
Захтев за продужење уговореног рока Привредни субјекат доставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.

Члан 7.

Привредни субјект не може бити уведен у посао док се не заврши текућа грејна сезона. Најранији могући датум увођења Привредног субјекта у посао је 04.05.2022. 
Члан 8.
Привредни субјекат предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за  извршење уговора, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло меницу  серијског броја ____________*  на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначног извршења уговора.

Привредни субјекат, приликом предаје менице за  извршење уговора, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана.

Потписом овог уговора Привредни субјекат даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок извршења, квантитет и квалитет изведених радова, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором.

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Привредног субјекта, након чега се враћају истом.

У случају да  Привредни субјекат  једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од  другог Привредног субјекта.

Члан 9.
Наручилац се обавезује да именује надзорног органа за машинске и грађевинске радове са одговарајућом лиценцом, који ће вршити стручни надзор над испоруком добара и извођењем уговорених радова, о чему ће писмено обавестити Привредног субјекта.

Писмени налози  надзорног органа обавезни су за Привредног субјекта. 

Члан 10.

Привредни субјекат је дужан да решењем одреди за одговорног извођача радова за машинске и грађевинске  радове лица чије лиценце су приложене у понуди и да решење достави Наручиоцу.

Привредни субјекат је дужан да надлежној инспекцији рада пријви почетак радова и да достави елаборат о уређењу градилишта, а да Наручиоцу достав доказ о пријави радова надлежној инспекцији.

Члан 11.
Приликом извођења радова Привредни субјекат је у обавези да:

· пре почетка радова сачини, уз сагласност  Наручиоца,  динамику извођења радова, да исту достави Наручиоца и да се исте придржава,

· се стара да се уредно води грађевински дневник и грађевинска књига, 

· у току извођења радова уграђује материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији из понуде,

· обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла,

· спроводи мере заштите јавне имовине од оштећења и уништења,

· ако утврди да радови неће бити изведени у уговореном року, обавести наручиоца писменим путем о кашњењу у односу на динамички план извођења радова, уз образлошење кашњења,

· омогући несметан рад надзорног органа у контроли извођења радова,

· обезбеди доказ о квалитету извeдених радова, уграђеног материјала и опреме,

· након завршетка радова Наручиоцу достави документацију изведеног стања у складу са техничким условима за извођење машинских и грађевинских радова, као и потребну атестну документацију,

· изврши потребна испитивања и да записнике о извршеним испитивањима достави Наручиоцу.

Члан 12.

Пријем добара и радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму испоручених добара и изведених радова, Привредни субјекат мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.


Привредни субјекат је дужан да се приликом извођења радова  у свему придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Члан 13.

Гарантни рок за испоручена добра и изведене радове мора бити ________(минимум 24 месеца) рачунајући од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему / примопредаји извршених радова.

Члан 14.

Привредни субјекат гарантује да ће извршити све уговорене количине  радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 15.

Привредни субјекат је дужан да за време извођења уговорених  радова, до приморедаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Привредни субјекат се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Привредни субјекат не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана,а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Привредни субјекат је обавезан да по извршењу  радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења истих.

Члан 16.

Надзорни орган Наручиоца задржава право да од Привредног субјекта захтева отклањање недостатака на изведеним  радовима, који су предмет овог Уговора с тим да му за то одреди примерен рок , а наручилац има право и на накнаду штете од Привредног субјекта који трпи због недостатка на изведеним радовима сходно одредбама важећег Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Уговорне стране су се сагласиле да:
· је Привредни субјекат  у обавези да пре почетка извођења радова преда Наручиоцу списак радника који ће изводити  радове; 
· Привредни субјекат обезбеђује смештај и исхрану радника;
· депоновање материјала и опреме Привредни субјекат врши на место одређеном од стране Наручиоца;
· се Привредном субјекту  забрањује кретање по објекту Наручиоца и коришћење било ког другог простора осим просторија где се врше радови и најближег санитарног чвора;
Члан 18.

У случају да Привредни субјекат  касни са извођењем радова у односу на уговорени рок  исти  је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне  уговорене вредности. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Привредном субјекту, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.
Члан 19.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року,односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се надокнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни,а такође раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза после раскида уговора.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету. 
Члан 20.
Привредни субјекат предаје  Наручиоцу  као гаранцију за  отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло меницу  серијског броја ____________*  на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи од истека гарантног рока.

Привредни субјекат, приликом предаје менице за  извршење уговора, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана.

Потписом овог уговора Привредни субјекат даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на отклањање недостатака у гарантном року.

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до истека гарантног рока, након чега се враћају истом.

Члан 21.

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу.

Члан 22.
Уговорне стране настојаће да спорна питања реше споразумно.
У случају да до споразума не дође за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.
Члан 23.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 4(четири) примерка, а Привредном сунбјекту 2 (два) примерка уговора.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ 


                                  НАРУЧИЛАЦ                                                                                  

_________________________                                             _________________________                                                             

                                                                                             Славко Сладојевић дипл. правник                                                    
	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 



	Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78
Текући  рачун Banca Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

	Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

	Тел.: 022/610-584,  639-272; Фаx: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: smtoplana@ptt.rs 





